蓝钻尚界B座六层内部装修造价咨询

招 标 文 件

招标编号： LYCF2019-002

招   标  人：合肥庐阳产业发展投资控股有限公司

二〇一九年八月

目  录

招标公告	2

第一章  投标须知	4

一、投标须知前附表	4

二、投 标 须 知	6

第二章  服务范围及内容	13

一、 项目概况	13

第三章  投标文件部分格式	15

一、商务文件	15

第四章  图 纸	21

第五章  合同	22

第六章  评标办法	38

招标公告

合肥庐阳产业发展投资控股有限公司现对蓝钻尚界B座六层办公楼内部装修造价咨询项目进行招标，欢迎具备条件的投标人参加投标。

一、 项目名称及内容

项目名称：蓝钻尚界B座六层办公楼内部装修造价咨询

项目地点： 合肥市庐阳区濉溪路与亳州路及长丰路交口向西100米蓝钻尚界

项目单位：合肥庐阳产业发展投资控股有限公司

项目概况：详见招标文件

资金来源：招标人自筹

项目控制价： 人民币 98000元

资格审查方式：资格后审

二、 投标人资格

1. 中华人民共和国境内依法注册的具有独立法人资格；

2.具有工程造价咨询甲级资质；

3.本项目不接受联合体投标；

三、 报名及招标文件发售

1、报名时间：2019年 8月 28日至2019年8月 30日（工作日早8点30分至17点30分）

2、报名方式：投标单位携带报名资料前往合肥庐阳产业发展投资控股有限公司报名并领取招标文件。

报名资料包括：公司营业执照复印件（盖章）、授权委托书、授权代表身份证复印件（盖章）。

四、开标时间及地点

1、开标时间：待定

2、开标地点：待定

五、投标截止时间

2019年 9月 6日9:00

六、联系方式

1、项目单位：合肥庐阳产业发展投资控股有限公司

2、地址：合肥市庐阳区正奇金融广场A座八楼

3、联系人：陈工

4、电话：13739273056

第一章  投标须知

一、投标须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说 明 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 招标人 | 合肥庐阳产业发展投资控股有限公司 |  |
| 2. | 工程名称 | 蓝钻尚界B座六层内部装修工程造价咨询 |  |
| 3. | 项目地点 | 合肥市庐阳区濉溪路与亳州路及长丰路交口向西100米蓝钻尚界B座六层 |  |
| 4. | 建设规模及招标范围 | 装修总面积：1000平方米 项目投资：约人民币250万元。 招标范围：本次拟招1家工程造价咨询服务单位，服务于招标人蓝钻尚界B座六层办公楼改造项目,包括清单编制、控制价编制、跟踪审计和结算工作等, 咨询服务期限为自合同签订之日起至项目履约完成，其中跟踪审计不驻场。 |  |
| 5. | 质量标准 | 满足招标文件招标要求、时间要求，并符合国家相关规范标准。 |  |
| 6. | 周期要求 | 清单、控制价编制30天 项目施工工期90天 |  |
| 7. | 资金来源 | 企业自筹 |  |
| 8. | 投标人的资质要求 | 中华人民共和国境内依法注册的具有独立法人资格； 具有工程造价咨询甲级资质 |  |
| 9. | 招标方式 | 公开招标 |  |
| 10. | 报价方式 | 固定总价 |  |
| 11. | 投标有效期 | 60日历天；（从投标截止之日起计算） |  |
| 12. | 联合体 | 不接受联合体投标 |  |
| 13. | 签字或盖章要求 | 按招标文件规定格式签字盖章 |  |
| 14. | 装订要求 | 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，按目录顺序装订投标文件，投标文件封面由投标单位法定代表人或其授权委托人签字或盖章后密封，正、副本上正确标明“正本”或“副本”字样；正、副本及电子版可统一密封。外层密封袋上应写明投标项目名称、投标时间、2019年9月6日9时00 分开标，此时间以前不得开封。 |  |
| 15. | 投标文件份数 | 正本一份、副本一份 |  |
| 16. | 投标人提出问题的截止时间 | 递交投标文件截止之日3天前 |
| 17. | 招标人书面澄清的时间 | 递交投标文件截止之日2天前 |
| 18. | 投标文件提交地点及 投标文件提交截止时间 | 投标文件递交截止时间：2019年 9月6日9时 递交地点：合肥市庐阳区正奇金融广场A座八楼 |  |
| 19. | 开标时间及地点 | 同投标截止时间及地点 |  |
| 20. | 评标方法 | 有效最低价 |  |
| 21. | 投标文件的退还 | 投标人提交的所有投标文件及相关资料不予退还 |  |

二、投 标 须 知

(一)总则

1、工程说明

1.1根据《中华人民共和国招投标法》等相关法律、行政法规和部门规章以及地方政府有关部门规定，现对本项目造价咨询进行公开招标。

1.2项目招标人：见投标人须知前附表。

1.3项目名称：见投标人须知前附表。

1.4项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.5项目建设规模：见投标人须知前附表。

2、招标范围及周期

2.1招标范围：见投标人须知前附表。

2.2造价咨询周期：见投标人须知前附表。

3、资金来源

本项目资金来源：见投标人须知前附表。

4、合格的投标人

4.1投标人资质等级要求：见投标人须知前附表。

4.2本项目不接受联合体投标。

5、现场踏勘

经招标人同意后，投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

6、投标费用

投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的一切费用。

7、未中标补偿

不补偿未中标人的投标费用。

(二)招标文件说明

8、招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

第一章    投标须知

第二章    服务范围及内容

第三章    投标文件部分格式

第四章    图纸

第五章    合同条款及格式

第六章    评标办法

8.2除8.1内容外，招标人在提交投标文件截止时间2天前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

8.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺缺损等问题应在获得招标文件1个工作日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

9、招标文件的澄清

投标人若对招标文件有任何疑问，应于投标截止日期3天前以书面形式向招标人提出澄清要求，无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标文件的澄清将在投标截止时间2日前。投标人在收到该澄清文件后应于24小时内以书面形式给予确认，该答复作为招标文件的组成部分，具有约束作用。若投标人在收到澄清文件后24小时内未以书面形式给予确认，招标人将视为投标人已收到澄清文件，由此造成投标人未收到澄清文件的后果由投标人自行负责。

10、招标文件的修改

10.1招标文件发出后，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

10.2招标文件的修改，在提交投标文件截止时间2日前，以书面形式发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后24小时内以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。若投标人在收到修改文件后24小时内未以书面形式给予确认，招标人将视为投标人已收到修改文件，由此造成投标人未收到修改文件的后果由投标人自行负责。

10.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

10.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

(三)投标文件的编制

11、投标文件的语言及度量衡单位

11.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文

11.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

12、投标文件的组成

投标文件下列组成：

12.1文件主要包括下列内容：

12.1.1投标报价一览表

12.1.2投标函

12.1.3法定代表人身份证明书

12.1.4授权委托书

12.1.5投标人基本情况表

12.1.6服务承诺

13、投标文件格式

投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式(表格可以按同样格式扩展)。

14、投标报价

14.1按固定总价报价。

14.2投标人的投标报价，应是完成本招标文件中规定的招标范围及周期的全部，不得以任何理由予以重复。

14.3除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的所要求完成本项目报价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。

14.4除非合同中另有规定，投标人的投标报价应为完成该项目的过程中应支付的费用的总和，包括成本、利润、税金、风险费等产生的费用。招标人不会因任何因素调整合同价格。

14.5投标人须对其投标报价的计算依据、计算公式以及计算过程做出书面的详细说明。

15、投标货币

本工程投标报价采用的币种为人民币。

16.投标有效期

16.1投标有效期为自投标文件递交之日起60日历天，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

17、投标保证金

无投标保证金。

18、投标人的替代方案

投标人所提交的投标文件应满足招标文件的要求，本次招标不接受替代方案。

19、投标文件的份数和签署

19.1投标人应按规定的份数提交投标文件：正本一份，副本一份。

19.2投标文件应用不褪色的材料书写或打印，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

19.3投标文件封面、投标函及招标文件中要求盖章、签字的内容，均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字。由委托代理人签字的投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

19.4除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字。

(四)投标文件的提交

20、投标文件的装订、密封和标记

投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，按目录顺序装订投标文件，投标文件封面由投标单位法定代表人或其授权委托人签字或盖章后密封，正、副本上正确标明“正本”或“副本”字样；正、副本可统一密封。外层密封袋上应写明投标项目名称、投标时间、      年    月    日    时    分开标，此时间以前不得开封。

21、投标文件的提交

21.1投标人应按本须知前附表所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。

21.2招标人在本须知规定的投标截止时间以后，将拒收投标文件。

21.3招标人可按本须知规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

22.投标文件的补充、修改与撤回

22.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

22.2投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第20条有关规定密封、标记和提交，并在内外层投标文件密封袋上清楚注明“补充、修改”或“撤回”字样。

22.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

22.4 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件。

(五)开标

23、开标

23.1本次开标不对外公开，由招标人组织评标委员会进行评审。

24、投标文件的有效性

24.1递交投标文件时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标；

24.1.1投标文件未按照本须知第20条的要求装订、密封和标记的不予受理；

24.1.2逾期送达的或者未送达指定地点的；

(六)评标

25、评标委员会与评标

25.1评标委员会由招标人依法组建，评标委员会人数为5人(含5人)以上单数组成。

25.2评标委员会必须严格按照招标文件确定的评标标准和评标办法进行评审。评委应遵循公平、公正、客观、科学、独立、实事求是的评标原则。

26、评标的程序

26.1组建评标委员会；

26.2资格后审；

26.3符合性审查；

26.4详细评审；

26.5完成评标报告；

27、对投标文件的审查和响应性的确定

27.1评标委员会将组织审查投标文件是否完整，规定的方案是否提交，文件是否恰当地签署。

27.2评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。

27.3 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

27.4评标委员会有权拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤回不符合之处而使其投标成为实质性响应的投标。

28、投标文件的评估和比较

28.1对所有实质性响应招标文件要求的投标文件，评标委员会将采用相同的程序和标准，遵循公平、公正、科学、低价和择优的原则，按综合评估法进行评审，确定投标人的排名。

28.2 评标委员会依据本招标文件第六章“评标办法”，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并依次推荐排名前一~二名的合格投标人为中标候选人。

28.3招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，依据国家和地方现行法规确定中标人。招标人也可以授权评标委员会依据现行法规直接确定中标人。招标人无义务对未中标人进行解释和说明。

29、评标过程的保密

29.1开标后，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

29.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

29.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

(七)合同的授予

30、合同授予标准

本招标项目的合同将授予按招标文件中规定的评标办法评定所确定的中标人。

31、招标人拒绝投标的权力

招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

32、中标通知书

招标人自确定中标人之日起，以书同形式向中标人发出中标通知书。

33、合同协议书的签订

33.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起10日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程造价咨询合同。

33.2中标人如未按本投标须知第33.1款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标。

33.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目造价咨询，不得将中标项目转让(转包)给他人。

第二章  服务范围及内容

一、 项目概况

一、项目概况

本次拟招1家甲级工程造价咨询服务单位，服务于招标人蓝钻尚界办公楼内部装修造价咨询。

主要为招标人提供工程跟踪审计、预结算审计、清单编制、清单控制价编制等造价咨询服务，其中跟踪审计无需驻场。包括工程项目的拆除、改造及配套工程等清单、控制价编制及核对，主体及配套等工程进度款审核，现场工程量核实及工程经济签证审核，参与工程例会及各专项协调会等。

二、工程造价咨询服务范围

主要范围为蓝钻尚界办公楼内部装修项目（含拆除、土建、安装、装饰装修、设备工程等），自工程设计起至竣工结算办理完成全过程造价咨询服务。

三、服务要求

1．中标人按要求组建造价咨询小组，需有固定人员，限期内完成委托任务（含拆除、土建、装饰装修、安装及设备安装等）。

2.中标人向招标人及时提供工程建设材料、设备的价格信息，为材料、设备择优采购提供书面意见。

3.中标人参与定额缺项或结算审核中有争议的工、料、机消耗量现场测定工作，就该部分的造价提出书面意见。

4.中标人协助招标人及时办理设计变更、现场技术经济签证等手续及相关费用。

5.中标人参加招标人组织的工程例会、协调会、施工图审查与技术交底会等与工程造价控制有关的会议。

6.中标人接受咨询和参加与造价有关的重大变更等问题讨论会，并提出合理化建议。

7.中标人参与造价方案论证、审核。

8.中标人负责完成招标人交办的其他工作。

四、人员配备要求

投标人须为本项目成立项目组，其中项目人员须为造价专业人员。

五、投标报价要求

本项目采用固定总价，最高控制价9.8万。

六、违约责任

1．中标人必须无条件服从招标人公司相关管理制度和对接部门的管理。

2．中标人和工程承包商串通，损害招标人利益的，一经发现，招标人可以解除本合同，并扣除应付服务费，同时中标人须支付10000元的违约金，并同时承担连带赔偿责任。

3．中标人擅自将本合同的全部或部分事务转由第三人承担，招标人可解除本合同，同时中标人应向招标人支付2万元违约金，发生损失的应全额赔偿损失。

4．因审计人员违背工程施工合同的工程造价条款等，出具的审计结果不真实、不准确，招标人可以解除本合同，同时中标人应承担由此造成的损失并按损失价向招标人支付违约金。

5．中标人在审计过程中，必须熟悉各个专业工程的实施范围和设计图纸。否则，由此造成的失职，每发现一次，中标人承担2000--5000元的违约金。连续出现2次上述情况的，招标人可以解除本合同，同时不再支付剩余费用。

6．中标人有其他违约行为，应立即补救更正，因此给对方造成损失的，应赔偿损失。

7．中标人清单控制价编制及复核工作必须由专业人员完成，并且中标人内部须有复查审核机制，确保清单工程量、控制价准确无误。单个子目清单工程量误差经核实在20%以上的，每个子目罚款500元。清单项目经核实缺项的，每处罚款3000元。同时中标人负责处理施工单位索赔事宜，并全额承担招标人由此造成的损失，在剩余款中直接扣除。

8．竣工结算资料移交25日内出具结算审核初稿，施工方无异议后7日内按要求出具结算审核报告。

第三章  投标文件部分格式

一、商务文件

（1）投标报价一览表

| 项目名称 |  | 蓝钻尚界B座六层内部装修工程造价咨询 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |  |
| 总报价 （元） |  |  |  |
| 周期承诺 |  |  | 清单、控价价编制30天 满足施工需求 |
| 质量承诺 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

投标人：                                 (盖单位章)

投标人法定代表人或委托代理人：                        (签字或盖章)

日期：       年    月    日

（2）投 标 函

致：                    （招标人名称）

根据贵方____(项目名称)_________的招标文件,招标编号为______________。我方针对该项目的投标报价为：______________元人民币（大写：______________元人民币）。并正式授权的下述签字人（职务）代表投标人_____________________（投标人名称），提交招标文件要求的全套投标文件，包括：

1、招标文件中要求的投标文件；

2、___________________________________（其他资料）

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件及有关附件。

2、一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺组建项目造价组，由投标文件所承诺的完成本项目的全部造价咨询工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要人员，保证按投标函附表中承诺的周期完成造价咨询服务。

3、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5、其他补充说明：____________________________（补充说明事项）

投标人：                              (盖单位章)

法定代表人或授权代理人：              (签字或签章)

日期：______年_____月____日

（3）法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：               性别：            年龄：         职务：

系                      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

[法定代表人身份证复印件]

投标人：                    （盖单位章）

日  期：      年     月     日

（4）授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）  的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：            日历天 。

代理人无转委托权。

[授权代理人身份证复印件]

投标人：                                （盖单位章）

法定代表人：                          （签字）

身份证号码：

授权代理人：                         （签字）

身份证号码：

日   期：       年       月       日

（5）投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  | 成立时间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 资质等级 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |
| 营业执照发证机关及号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业现有人员情况 | 法定代表人姓名 |  |  | 职务 |  |  |  | 职称 |  |
|  | 现有职工人数 |  |  |  |  |  | 人 |  |  |
|  | 其中：高级职称(含注册类各专业) |  |  |  |  |  | 人 |  |  |
|  | 中级职称 |  |  |  |  |  | 人 |  |  |
|  | 初级职称 |  |  |  |  |  | 人 |  |  |

投标人：                                （盖单位章）

法定代表人或其授权代理人：              （签字或盖章）

日期：        年      月      日

附件：1、营业执照副本复印件

2、资质证书复印件

（6）2014年至今完成的类似项目业绩表

| 序号 | 起止时间 | 项目名称 | 业主单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

第四章  图 纸

第五章  合同

招标人/委托人（甲方）：

中标人/服务人/咨询人（乙方）：

签订地点：

项目名称：

项目编号：

第一部分  咨询合同协议

委托人（全称）：

咨询人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就          工程造价咨询及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程规模：

二、咨询业务范围

范围为蓝钻尚界六层装修改造项目（含拆除、土建、安装、装饰装修、设备、材料采购等），自工程设计起至竣工结算办理完成全过程造价咨询服务。

三、咨询期限

计划开始日期：     年    月    日。

计划结束日期：     年     月    日。

四、质量标准

工程造价咨询成果文件质量符合现行国家及地方的法律法规标准。

五、咨询酬金

本项目采用固定总价。

六、签订时间及地点

本合同于      年      月      日签订。

本合同在                             签订。

九、其它说明

1、合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。所达成一致的意见或协议与本合同具有同等效力。

2、本合同自   双方签字盖章后   生效。

3、本合同一式    份，均具有同等法律效力，委托人   份，咨询人    份。

委托人：  (公章)                咨询人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：     法定代表人或其委托代理人：

（签字）                       （签字）

第二部分  通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 委托人：是指与咨询人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2 咨询人：是指与委托人签订合同协议书的，具有相应工程造价咨询资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.3 第三人：是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

1.1.4 工程造价咨询：是指咨询人接受委托人的委托，运用工程造价的专业技能，为建设项目决策、设计、交易、实施、结算等各个阶段工程计价和工程造价管理提供的有偿服务。

1.1.5 工程造价咨询成果文件：是指咨询人在承担工程造价咨询业务时，为委托人出具的具有法律责任，反映各阶段工程造价确定与控制成果的文件。包括：投资估算书、设计概算书、施工图预算书、竣工结算书、工程量清单、招标控制价、工程计量与支付、工程索赔、工程造价鉴定意见书等文件。

1.1.6 综合误差率：是指工程造价咨询成果文件中审查出的编制错误的累计金额与最终修正后造价总额的比率。

1.1.7 酬金：是指咨询人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付咨询人的金额。

1.1.8 费用：是指不包含在酬金之内应由委托人承担的经济支出。

1.1.9 书面形式：是指合同书、信件和数据电文等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及本省地方性法规、规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 标准和规范

适用于工程造价咨询的国家标准、行业标准、本省地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.6.2 委托人和咨询人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.6.3 委托人和咨询人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和延误的咨询期限由拒绝接收一方承担。

1.7 守法诚信

咨询人从事工程造价咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。除委托人书面同意外，咨询人及其工程造价专业人员不得从与实施工程造价咨询业务有关的第三人处获得任何经济利益。

1.8 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程造价咨询业务有关的第三人所提供的保密资料，保密事项在专用合同条款中约定。

2. 委托人

2.1 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与咨询人联系。委托人应在专用合同条款中明确委托人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。委托人代表经委托人授权后代表委托人履行合同。委托人更换委托人代表的，应提前7天书面通知咨询人。

2.2 提供资料

委托人向咨询人提供的工程造价咨询所需要的资料名称及提供时间在专用合同条款中约定，委托人对其提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

在合同履行过程中，咨询人需要委托人和第三人提供工程造价咨询所需要的最新资料的，除专用合同条款另有约定外，委托人应尽其努力在相应咨询工作开展前的合理期限内提供，合理期限应以不影响咨询人的正常咨询工作为限。

委托人未能按合同约定及时向咨询人提供咨询资料的，由委托人承担由此增加的费用和延误的咨询期限。

2.3 提供工作条件

2.3.1 委托人应负责与本工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人履行本合同提供必要的外部条件。

2.3.2 咨询人接受委托实施施工阶段全过程造价管理咨询工作的，委托人应当在施工现场为咨询人提供必要的办公用房、办公家具，供咨询人使用。

2.4 答复

2.4.1 委托人应在专用合同条款约定的时间内，对咨询人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。委托人逾期未答复，影响咨询工作正常开展的，由委托人承担由此增加的费用和延误的咨询期限。

2.4.2 除专用合同条款另有约定外，对咨询人以书面形式提交并要求第三人作出决定的事宜，由委托人送达第三人，第三人在合理期限内未答复，影响咨询工作正常开展的，由委托人承担由此增加的费用和延误的咨询期限。

2.5 支付酬金

委托人应按合同约定，向咨询人支付酬金。

3. 咨询人

3.1 咨询人的一般义务

3.1.1 向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询企业资质证书、承担本合同咨询业务的工程造价专业人员任命文件、工程造价咨询实施方案等。

3.1.2 踏勘现场，了解情况，收集、整理工程造价咨询项目有关的基础资料和编制依据，进行有效性、合规性核对，保证工程计价基础资料和编制依据的全面性、真实性和有效性。

3.1.3 按照咨询合同约定的工作范围和内容，编制、审核、审定工程造价咨询成果文件，并在专用合同条款约定的时间内，向委托人提交符合国家、行业规定及合同约定的工程造价咨询成果文件。

3.1.4 组织咨询服务回访，听取委托人对服务质量的评价意见，及时进行总结，提出相应的改进措施。

3.1.5 收集工程造价咨询业务中形成的工程造价咨询过程文件和工程造价咨询成果文件，整理立卷后建立档案。

3.2 项目负责人

项目负责人应是咨询人正式聘用，并取得造价工程师注册证书的人员。咨询人应在专用合同条款中明确其任命的咨询项目负责人的姓名、身份证号、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经咨询人授权后代表咨询人履行合同。

3.3 工程造价专业人员

3.3.1 除专用合同条款另有约定外，咨询人应当在本合同签订后的7天内，提交任命的承担本合同咨询业务的工程造价专业人员注册证书和资格证书，以及为工程造价专业人员缴纳的社会保险有效证明，供委托人核验。咨询人违反约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

3.3.2 在合同履行过程中，工程造价专业人员应保持相对稳定，以保证咨询工作正常进行。咨询人更换工程造价专业人员时，应提前7天书面通知委托人，并征得委托人书面同意。未经委托人书面同意，咨询人不得擅自更换工程造价专业人员。咨询人擅自更换工程造价专业人员的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

3.3.3 咨询人承担施工阶段全过程造价管理咨询业务的，应安排工程造价专业人员进驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。工程造价专业人员确需离开施工现场时，应征得委托人同意。咨询人违反约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

3.3.4 委托人要求咨询人撤换不能按照合同约定履行职责及义务的工程造价专业人员的，咨询人应当撤换。咨询人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

4. 咨询业务范围和工作内容

4.1 咨询业务范围

合同当事人应在合同协议书中约定选择下列工程造价咨询业务中的一项或数项业务，并可在合同协议书中约定其他工程造价咨询业务。

（1）投资估算的编制或审核；

（2）设计概算的编制或审核；

（3）施工图预算的编制或审核；

（4）工程量清单的编制或审核；

（5）招标控制价的编制或审核；

（6）投标报价的编制；

（7）工程结算的编制或审核；

（8）竣工决算的编制或审核；

（9）施工阶段全过程造价管理咨询；

（10）工程造价鉴定。

4.2 咨询工作内容

工程造价咨询工作内容，由合同当事人在专用合同条款中约定。

5. 咨询期限

5.1 咨询期限开始

咨询人应按照合同约定的时间开展咨询工作，因委托人提供咨询资料延后等原因，导致咨询工作未能按照计划开始日期开展的，咨询开始日期和结束日期相应顺延。

5.2 咨询期限延误

5.2.1 因委托人原因导致咨询期限延误

在合同履行过程中，因下列情况导致咨询期限延误和费用增加的，由委托人承担由此延误的期限和增加的费用：

（1）委托人未能按合同约定向咨询人提供工程造价咨询所需要的资料或所提供咨询资料不符合合同约定的；

（2）委托人未能按合同约定提供咨询工作条件，影响咨询工作正常开展的；

（3）委托人未能在合理期限内对咨询人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复，影响咨询工作正常开展的；

（4）委托人未能按合同约定分段支付酬金的；

（5）工程暂停施工或工期延误，影响咨询工作正常开展的；

（6）专用合同条款中约定的其他情形。

5.2.2 因咨询人原因导致咨询期限延误

因咨询人原因造成咨询期限延误的，咨询人应承担由此给委托人造成的损失，合同双方可在专用合同条款中约定逾期完成咨询业务违约金的计算方法和逾期完成咨询业务违约金的上限。咨询人支付逾期完成咨询业务违约金后，不免除咨询人继续完成咨询业务的义务。

5.2.3 因第三人原因导致咨询期限延误

在合同履行过程中，因下列情况导致咨询期限延误和费用增加的，由委托人承担由此延误的期限和增加的费用：

（1）第三人未能在合理期限内提供工程造价咨询所需要的资料或所提供咨询资料不符合合同约定的；

（2）第三人未能在合理期限内对咨询人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复，影响咨询工作正常开展的；

（3）专用合同条款中约定的其他情形。

5.3 工程造价咨询成果文件交付期限

5.3.1 咨询人应在合同约定的期限内完成咨询工作，并按专用合同条款约定的份数,向委托人提交工程造价咨询成果文件。除专用合同条款另有约定外，委托人应在收到咨询人提交的工程造价咨询成果文件后14天内完成确认。委托人对工程造价咨询成果文件有异议的，咨询人应进行复核；经复核确实存在误差的，咨询人应修正，并提交修正后的工程造价咨询成果文件。委托人逾期未确认也未提出修改意见的, 工程造价咨询成果文件视为已被认可。

5.3.2 在施工阶段全过程造价管理咨询工作中，因咨询人原因未能在合理的期限内完成工程计量与支付、合同价款调整等文件编制或审核，给委托人造成损失的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

5.3.3 咨询人提交的工程造价咨询成果文件需要第三人共同确认的，确因特殊原因不能共同签署时，咨询人应单独出具工程造价咨询成果文件，并承担相应法律责任。

6. 咨询质量

6.1 质量要求

咨询人出具的工程造价咨询成果文件质量应符合现行国家或行业工程计价有关规定、标准、规范的要求。

委托人要求的工程造价咨询成果文件质量标准高于现行国家或行业标准的，应在专用合同条款中约定具体的质量标准，并相应增加咨询酬金。

6.2 质量保证措施

咨询人应建立相应的质量管理体系，并通过计划管理、流程控制保证工程造价咨询成果文件质量。

6.3 质量不合格处理

因咨询人原因造成工程造价咨询成果文件质量未达到合同约定标准的，委托人有权要求咨询人采取补救措施，直至达到本合同要求的质量标准，并可根据工程造价咨询成果文件综合误差率相应减少咨询酬金。委托人已支付全部酬金的，有权要求咨询人退还相应减少的酬金。减少酬金计算方法在专用合同条款中约定。

因咨询人原因造成工程造价咨询成果文件质量未达到合同约定标准给委托人造成损失的，咨询人应承担违约责任，合同双方可在专用合同条款中约定因质量不合格产生的损失赔偿额的计算方法。

7. 咨询酬金

7.1 酬金计算方式

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应在合同协议书或专用合同条款中选择下列酬金计算方式之一：

7.1.1 固定酬金

合同当事人在合同协议书中约定咨询酬金金额。

7.1.2 基本酬金加绩效酬金

合同当事人可以在专用合同条款中约定按以下计算方式确定委托人支付给咨询人的基本酬金和绩效酬金金额：

（1）以咨询人编审的工程造价咨询成果文件总价为基数，乘以专用合同条款约定的基本酬金比例，计算确定基本酬金金额。

（2）委托人除支付咨询人基本酬金外，如咨询人审核的工程造价成果文件有审减（增）额的，可以审减（增）额为基数，乘以专用合同条款约定的绩效酬金比例，计算确定绩效酬金金额。

7.2 预付酬金

咨询合同期限超过6个月的咨询业务，委托人应预付咨询人酬金，预付酬金的支付比例或金额、支付期限在专用合同条款中约定。预付酬金应用于支付承担本合同咨询业务的工程造价专业人员工资。委托人逾期支付预付酬金的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

7.3 酬金分段结算与支付

7.3.1合同当事人应在专用合同条款中约定酬金分段结算与支付的比例或金额。咨询人应按照专用合同条款约定的期限或咨询业务进度节点向委托人提交酬金分段结算与支付申请书。

7.3.2 除专用合同条款另有约定外，委托人应自收到咨询人提交的酬金分段结算与支付申请书之日起14天内审核确认，并完成支付。委托人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

7.4 酬金结清与支付

7.4.1 除专用合同条款另有约定外，咨询人应自提交的工程造价咨询成果文件经委托人确认后14天内，向委托人提交酬金结清与支付申请书。

7.4.2 除专用合同条款另有约定外，委托人应自收到咨询人提交的酬金结清与支付申请书之日起14天内审核确认，委托人逾期未审核确认也未提出异议的, 酬金结清与支付申请视为已被认可。

7.4.3 除专用合同条款另有约定外，委托人应自审核确认酬金结清与支付申请书之日起14天内将结清未支付的酬金一次性支付给咨询人。委托人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

7.4.4 委托人对咨询人提交的酬金结清与支付申请书有异议时，应当在收到咨询人提交的酬金结清与支付申请书后14天内，以书面形式向咨询人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按照第10条〔争议解决〕的约定处理。

7.5 费用支付

因工程建设需要，由咨询人配合委托人组织的外出询价、考察以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付。

8. 变更

8.1 变更的范围

合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：

（1）扩大或缩小工程规模的；

（2）增加或减少咨询业务范围和工作内容的；

（3）提高或降低咨询质量标准的；

（4）专用合同条款中约定的其他情形。

8.2 变更引起的咨询酬金和期限调整

8.2.1 变更引起的咨询酬金和期限调整，由咨询人根据变更导致咨询工作量变化大小，与委托人协商后做可共同接受的修改。合同当事人也可在专用合同条款中约定变更引起的咨询酬金和期限调整的计算方法。

8.2.2 咨询人应在收到委托人下达的变更指示后14天内，向委托人提交变更引起的咨询酬金和期限调整申请。委托人应在咨询人提交申请后14天内审批完毕。委托人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可咨询人提交的变更申请。

8.3 咨询人的合理化建议

咨询人可以向委托人提出合理化建议并说明实施该建议对工程造价和工期的影响。

合理化建议降低了工程造价或者提高了工程经济效益，使委托人受益的，委托人可对咨询人给予奖励。除专用合同条款另有约定外，合理化建议的奖励金额，以合理化建议给委托人带来的受益额为基数，乘以专用合同条款约定的奖励金额的比率计算确定。

9. 违约

9.1 委托人违约

委托人未能按照合同约定履行合同义务的，咨询人可向委托人发出通知，要求委托人采取有效措施纠正违约行为。委托人应承担因其违约给咨询人增加的费用和延误的咨询期限，并按专用合同条款的约定承担违约责任。

除专用合同条款另有约定外，委托人收到咨询人通知后56天内仍不纠正其违约行为且影响咨询工作正常开展的，咨询人有权解除合同。委托人应在解除合同后28天内按专用合同条款的约定完成已完咨询业务酬金结算和付款。合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第10条〔争议解决〕的约定处理。

9.2 咨询人违约

咨询人未能按照合同约定履行合同义务的，委托人可向咨询人发出整改通知，要求其在指定的合理期限内改正。咨询人应承担因其违约行为而增加的费用和延误的咨询期限，并按专用合同条款的约定承担违约责任。

除专用合同条款另有约定外，委托人发出整改通知后，咨询人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为，委托人有权解除合同。合同当事人应在解除合同后28天内按专用合同条款的约定完成已完咨询业务酬金结算和付款。合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第10条〔争议解决〕的约定处理。

9.3 第三人造成的违约

在合同履行过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

10. 争议解决

10.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

10.2 调解

合同当事人可以就争议请求工程造价管理部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

10.3 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定下列任意一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

10.4 争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

第三部分  专用合同条款

1. 一般约定

1.1 联络

1.1.1委托人和咨询人应当在 /   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.1.2 委托人接收文件的地点：合肥市；

委托人指定的接收人为：           ；

委托人指定的联系电话：           ；

委托人指定的电子邮箱：           ；

咨询人接收文件的地点：合肥市；

咨询人指定的接收人为：  ；

咨询人指定的联系电话：   ;

咨询人指定的电子邮箱：   。

2. 委托人

2.1 委托人代表

委托人代表：

姓    名：           ；

联系电话：           ；

通信地址：            。

委托人对委托人代表的授权范围如下：   。

2.2 提供资料

委托人向咨询人提供的资料包括：工程资料及其他咨询所需的完整资料 。

关于委托人向咨询人提供资料的特别约定： 委托方提供完整资料情况下，咨询人于约定时间内完成咨询工作  。

2.3 答复

2.3.1 委托人对咨询人以书面形式提交并要求作出决定事宜的答复期限为：7日。

2.3.2 关于咨询人以书面形式提交并要求第三人作出决定的事宜，由委托人送达第三人的特别约定：无。

3. 咨询人

3.1 项目负责人

姓    名：                               ；

联系电话：                               ；

通信地址：                               ；

咨询人对项目负责人的授权范围如下：       。

3.2 工程造价专业人员

3.2.1 咨询人提交工程造价专业人员任命文件及其注册证书或资格证书的期限： 至本项目结束 。

3.2.2 咨询人擅自更换工程造价专业人员的违约责任： 执行双方责权条款 。

3.2.3 咨询人安排的工程造价专业人员每月在施工现场的时间要求： 执行双方责权条款 。

工程造价专业人员未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：执行双方责权条款 。

3.2.4 咨询人无正当理由拒绝撤换工程造价专业人员的违约责任： 执行通用条款 。

4. 咨询业务范围和工作内容

4.1 咨询工作内容

工程造价咨询工作内容包括：工程量清单及控制价编制、跟踪审计，竣工项目结算审计等造价咨询服务。

5. 咨询期限

5.1 咨询期限延误

5.1.1 因委托人原因导致咨询期限延误的其他情形：  执行通用条款  。

5.1.2 因咨询人原因导致咨询期限延误

因咨询人原因造成咨询期限延误，逾期完成咨询业务违约金的计算方法为：  执行通用条款  。

因咨询人原因造成咨询期限延误，逾期完成咨询业务违约金的上限： 执行通用条款 。

5.1.3 因第三人原因导致咨询期限延误的其他情形： 执行通用条款 。

5.2 工程造价咨询成果文件交付期限

5.2.1咨询人向委托人提交工程造价咨询成果文件的份数 3份 。

委托人在收到咨询人提交的工程造价咨询成果文件后确认或提出修改意见的期限：   执行通用条款  。

5.2.2因咨询人原因未能在合理的期限内完成工程计量与支付、合同价款调整等文件编制或审核，给委托人造成损失的违约责任  执行违约责任条款 。

6. 咨询质量

6.1 质量要求

工程造价咨询成果文件质量标准：  按照国家、安徽省工程造价政策及委托人规定的质量要求，在委托人确定的完成时间内向委托人提供咨询成果文件  。

6.2 质量不合格处理

因咨询人原因造成工程造价咨询成果文件质量不合格产生的损失赔偿额的计算方法为： 执行违约责任条款 。

7. 咨询酬金

7.1 酬金金额

固定总价。

7.2酬金支付方式

（1）清单控制价编制完成、确定施工中标单位后，付至总额的50%。

（2）结算完成并出具结算审计报告出具后一次性付清。

8. 违约

8.1 委托人违约

关于委托人违约解除合同的特别约定：无。

因委托人违约解除合同的，关于已完咨询业务酬金结算和付款的约定： 执行通用条款 。

8.2 咨询人违约

关于咨询人违约解除合同的特别约定：无。

因咨询人违约解除合同的，关于已完咨询业务酬金结算和付款的约定： 执行通用条款 。

1．咨询人必须无条件服从招标人公司相关管理制度和对接部门的管理。

2．咨询人不按本招标约定配备符合招标人要求的审计人员，因此影响工程建设的，应赔偿招标人全部损失（包括工程施工方的索赔）。不能组建符合要求的审计人员超过2周，招标人有权解除合同，同时没收中标人的履约保证金。

3．项目负责人须定期巡查所跟踪项目，及时处理相关事宜。

4．咨询人不及时提交跟踪审计方案、审计月报的（因招标人、监理单位、承包商原因所致除外），招标人有权责令其在规定的时间内提交，逾期仍未提交的，咨询人每次按履约金的5%向招标人支付违约金。连续出现3次上述情况的，招标人可以解除本合同，同时没收中标人的履约金。

5．咨询人和工程承包商串通，损害招标人利益的，一经发现，招标人可以解除本合同，并扣除应付审计费，同时中标人须支付1万元的违约金，并同时承担连带赔偿责任。

6．咨询人擅自将本合同的全部或部分事务转由第三人承担，招标人可解除本合同，同时咨询人应向招标人支付2万元违约金，发生损失的应全额赔偿损失。

7．因审计人员违背工程施工合同的工程造价条款等，出具的审计结果不真实、不准确，招标人可以解除本合同，同时中标人应承担由此造成的损失并按损失价向招标人支付违约金。

8．咨询人在审计过程中，必须熟悉各个专业工程的实施范围和设计图纸。否则，由此造成的失职，每发现一次，咨询人承担2000--5000元的违约金。连续出现2次上述情况的，招标人可以解除本合同，同时不再支付剩余费用。

9.咨询人有其他违约行为，应立即补救更正，因此给对方造成损失的，应赔偿损失。

10．咨询人清单控制价编制及复核工作必须由专业人员完成，并且咨询人内部须有复查审核机制，确保清单工程量、控制价准确无误。单个子目清单工程量误差经核实在20%以上的，每个子目罚款500元。清单项目经核实缺项的，每处罚款3000元。同时咨询人负责处理施工单位索赔事宜，并全额承担招标人由此造成的损失，在剩余款中直接扣除。

11．竣工结算资料移交15日内出具结算审核初稿，施工方无异议后7日内按要求出具结算审核报告。招标人可另行委托有资质的中介机构进行复审，如复审结果与一审结果误差超过±5%，除扣减剩余的跟踪审计费用和履约保证金外，咨询人还需承担相应违约金。

9. 争议解决

9.1 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向  /  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程所在地  人民法院起诉。

10. 补充条款

无。

备注：本合同的约定如与本项目招标文件的投标人须知前附表和招标需求的约定不一致的地方，以投标人须知前附表和招标需求的约定为准。

第六章  评标办法

一、评标办法

本工程的评标方法为有效最低法。

二、评标纪律

1、评标应严格按照招标文件中规定的评标标准和办法进行，除了有关法律、法规以及国家标准中规定的强制性条文外，不得引用招标文件规定以外的标准和办法进行评审。

2、在评标过程中，当评标委员会对投标文件有疑问，需要向投标人质疑时，投标人可以到场解释或澄清投标文件有关内容。

3、在评标过程中，一旦发现投标人有对招标人、评标委员会成员或其他有关人员施加不正当影响的行为，评标委员会有权拒绝该投标人的投标。

4、投标人不得以任何形式干扰评标活动，否则评标委员会有权拒绝该投标人的投标。

三、评标细则

1、资格后审

评标委员会在开标后审查投标人的资格，投标人只有全部满足下述条件的，才能通过资格审查，进入符合性评审和详细评审。

（1）投标人营业执照副本；

（2）投标人资质证书副本；

（3）法定代表人身份证明书(原件)，如法定代表人亲自签署投标文件的，则应提交法定代表人身份证）

（4）法定代表人授权委托书；

（5）授权代理人本人的身份证；

2、符合性审查

评标委员会将对通过资格审查的投标人进行符合性审查，投标文件出现下列情形之一的，将作为无效投标文件（废标），不再进入详细评审：

1）无投标人单位印章；

2）无法定代表人或授权代理人签字的；

3）未按规定填写装订，内容不全或关键内容字迹模糊、无法辨认的；

3、详细评审

有效最低价。

四、推荐中标候选人

由评标委员会推荐最后得分排序前2名（含第2名）的为中标候选人。